WADJET GRC
Risk Management Discussion Guide

دليل مذاكرة ومناقشة من Risk Identification إلى Risk Treatment

# إزاي تستخدم الدوكيومنت ده؟

الـ Risk في WADJET GRC رحلة مترابطة: بنسجله، نقيس Likelihood وImpact، نحسب Inherent Risk، نربطه بالـ Controls، نقيس Control Effectiveness، نطلع Residual Risk، نراجعه مقابل Appetite، نختار Treatment ونراقبه لحد الإغلاق.

- كل خطوة بتطلع Input للخطوة اللي بعدها؛ لو البيانات ناقصة، الحساب الدقيق لن يكون قراراً جيداً.

- الأرقام أمثلة تعليمية؛ التطبيق الفعلي يتبع Domain Configuration المعتمدة.

- وقت المناقشة اشرح المنطق والـ Evidence، وليس الرقم وحده.

# 1) Risk Identification & Registration

الـ Risk Register هو مصدر الحقيقة. البيانات الواضحة تجعل التقييم قابلاً للتكرار والتدقيق.

| Field | إيه اللي بيتكتب؟ | ليه مهم؟ |
| --- | --- | --- |
| Risk ID | رقم فريد مثل R-2026-014 | يربط الـ Risk بكل Assessment وControl وقرار وتاريخ. |
| Title | اسم قصير: Unauthorised access to payroll data | يسهل البحث والتقارير. |
| Description / Scenario | ما الذي قد يحدث؟ وكيف؟ | يمنع التقييم العام. |
| Process | Payroll أو Procurement | يربط الخطر بالـ Process Owner. |
| Asset | نظام، قاعدة بيانات، بيانات أو معدة | يحدد قيمة الشيء المعرض. |
| Threat | Phishing، Insider، Outage | يفسر مصدر الحدث. |
| Vulnerability | MFA غير مفعل، Patch متأخر | يوضح لماذا يمكن الاستغلال. |
| Risk Source | Internal، External، Regulatory، Audit، Incident | يساعد في trend analysis. |
| Risk Owner | صاحب القرار والمتابعة | يحدد المساءلة. |
| Affected Objectives | CIA، Safety، Financial وغيرها | يمهد لحساب Impact. |
| Existing Controls | الضوابط الحالية وروابطها | أساس CE وResidual Risk. |
| Date / Status / Review Date | تسجيل، حالة، مراجعة قادمة | يمنع بقاء Risk قديم. |
| Evidence / Attachments | Logs، Finding، Incident، Policy | يثبت أساس التقييم. |

# 2) Likelihood Assessment

Likelihood هي احتمال حدوث السيناريو خلال فترة محددة، مثلاً 12 شهراً. نستخدم incident history وthreat intelligence وexposure وcontrol evidence، ونوثق expert judgment.

| Score | Label | Probability guide | المعنى |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rare | 0–5% | استثنائي جداً |
| 2 | Unlikely | 6–20% | ممكن لكن غير متوقع |
| 3 | Possible | 21–50% | قد يحدث |
| 4 | Likely | 51–80% | متوقع خلال الفترة |
| 5 | Almost Certain | 81–100% | يحدث غالباً أو تكرر |

# 3) Impact Assessment

نقيّم 8 محاور من 1 إلى 5: Financial، Regulatory، Reputational، Safety، Operational، Confidentiality، Integrity، Availability.

| Axis | السؤال |
| --- | --- |
| Financial | حجم الخسارة المباشرة وغير المباشرة؟ |
| Regulatory | هل توجد غرامة أو مخالفة؟ |
| Reputational | تأثيره على الثقة والعملاء؟ |
| Safety | هل يتأذى أشخاص؟ |
| Operational | هل تتعطل العملية؟ |
| Confidentiality | هل تنكشف معلومات؟ |
| Integrity | هل تتغير البيانات أو القرارات؟ |
| Availability | هل الخدمة غير متاحة وكم مدة؟ |

## 3.1 طرق حساب Overall Impact

مثال المحاور: F=4، Reg=3، Rep=4، Safety=1، Op=5، C=4، I=3، A=5. الأوزان: .15,.10,.10,.05,.20,.15,.10,.15.

### Weighted Impact

Formula: Impact = Σ(score_i × weight_i). الحل: 4×.15 + 3×.10 + 4×.10 + 1×.05 + 5×.20 + 4×.15 + 3×.10 + 5×.15 = 3.90. مناسب عندما المحاور لها أولويات مختلفة.

### Max Impact

Formula: Impact = max(score_i). الحل: max(4,3,4,1,5,4,3,5)=5. مناسب لـ Safety أو Regulatory حتى لا يختفي أسوأ محور داخل المتوسط.

### Average Impact

Formula: Impact = Σscore_i / n. الحل: 29/8=3.625≈3.63. مناسب عندما المحاور متساوية، لكنه قد يقلل من محور حرج.

### Blended Impact

Formula: Impact=α×WeightedImpact+(1−α)×MaxImpact. مع α=.70: .70×3.90+.30×5=4.23. يجمع دقة الأوزان والحذر من worst case.

### Matrix Lookup Impact

Formula: Impact=Lookup(category combination). مثال: Policy تقول إن Operational≥4 وAvailability≥4 يعطيان 5؛ إذن Impact=5. مناسب للقواعد المعيارية.

# 4) Risk Scoring (Inherent Risk)

Inherent Risk هو الخطر قبل احتساب الضوابط، ويظهر حجم التعرض الأصلي.

## Multiplicative

Formula: Inherent Score=Likelihood×Impact. مثال 4×3.90=15.60. بسيط، ويزيد بسرعة إذا ارتفع أي عامل.

## Weighted Additive

Formula: Score=wL×L+wI×I. مثال wL=.40,wI=.60: .40×4+.60×3.90=3.94 من 5؛ وعلى مقياس 25: 3.94×5=19.70. مناسب عندما نريد أوزاناً مستقلة.

## Matrix Lookup

Formula: Score=Matrix[L][I]. مثال L=4 وImpact band=4 يعيد 20 من جدول الـ Domain. مناسب للسياسات الثابتة.

## Risk Level Determination

مثال Thresholds لمقياس 1–25: 1–4 Low، 5–9 Moderate، 10–14 High، 15–19 Very High، 20–25 Critical. Score=16 إذن Very High. يجب حفظ نسخة الـ Thresholds.

# 5) Control Effectiveness (CE)

CE يقيس جودة الضابط، من وجوده إلى تشغيله وتغطيته واختباره.

| Factor | Weight | المعنى |
| --- | --- | --- |
| Design | .25 | هل التصميم يعالج السبب؟ |
| Operating | .35 | هل يعمل باستمرار؟ |
| Coverage | .25 | هل يغطي النطاق كله؟ |
| Testing | .15 | هل اختُبر بدليل مستقل وحديث؟ |

Formula: CE=.25×Design+.35×Operating+.25×Coverage+.15×Testing. مثال D=.80,O=.70,C=.60,T=.90: CE=.20+.245+.15+.135=.735=73.5%.

## 5.1 Control Relationships

| Relationship | تأثير reduction | مثال |
| --- | --- | --- |
| Independent | مسارات مختلفة؛ نجمع بدون تكرار | MFA + Network Segmentation |
| Complementary | يكملان بعضهما؛ combined قد يزيد لكن مع cap | Training + MFA |
| Overlapping | نمنع double counting ونحسب الخفض مرة واحدة | Two Antivirus tools |
| Compensating | بديل لضابط غير متاح؛ reduction موثق | Manual approval بدل automated segregation |

## 5.2 Control Role

Both يقلل Likelihood وImpact. Likelihood يقلل احتمال الحدوث فقط. Impact يقلل شدة الضرر بعد الحدث مثل Backup أو Incident Response.

# 6) Residual Risk Calculation

Residual Risk هو الخطر بعد الضوابط، وليس صفراً بالضرورة.

## 6.1 Overall CE Method

الخطوات: CE لكل Control → reduction=CE×weight → تجميع حسب العلاقة → cap أقصى 75% → Residual Score=Inherent Score×(1−Effective Reduction). مثال Inherent=20؛ C1=.80×.60=.48؛ C2=.70×.50=.35؛ raw=.83؛ cap=.75؛ residual=20×.25=5، Level=Moderate.

## 6.2 Axis Reduction Method (ISO 27005)

Formula: ResidualAxis_i=InherentAxis_i×(1−Reduction_i)، ثم نحسب Overall Impact من المحاور الجديدة. مثال C=4 مع MFA reduction 50% ⇒2؛ I=3 مع Validation 40% ⇒1.8؛ A=5 مع Backup 60% ⇒2؛ Average=(2+1.8+2)/3=1.93. مع residual Likelihood=3: Score=3×1.93=5.79.

## 6.3 الفرق

| Overall CE | Axis Reduction |
| --- | --- |
| أسرع للتقارير ويعامل الخطر ككل | أدق في إظهار أي محور انخفض |
| مناسب عندما الضوابط متشابهة التأثير | مناسب لـ CIA والمخاطر المركبة |
| يحتاج منع double counting | يحتاج mapping وevidence أكثر |

# 7) Risk Appetite & Governance

Appetite Limit هو الحد الطبيعي المقبول. Tolerance Limit هو أقصى انحراف مؤقت قبل breach؛ عادة Appetite أقل من Tolerance.

| الحالة | الشرط | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| Within Appetite | Score≤Appetite | Monitoring عادي |
| Exceeds Appetite | Appetite<Score≤Tolerance | Treatment أو acceptance موثق |
| Breach | Score>Tolerance | تصعيد فوري ووقت معالجة |

## 7.1 Override Governance

Deviation Ratio=Actual Score/Configured Threshold. مثال 18/12=1.50. الـ Override لا يمسح النتيجة الأصلية؛ هو قرار منفصل.

| Level | مثال Ratio | المطلوب |
| --- | --- | --- |
| Normal | ≤1.00 | لا override |
| Warning | 1.01–1.20 | تنبيه وتوثيق |
| Justification | 1.21–1.50 | مبرر وreview date |
| Approval | 1.51–2.00 | موافقة Risk Manager/Committee |
| Critical Override | >2.00 | تصعيد تنفيذي، expiration، compensating action |

الأدوار: Risk Owner يقترح، Control Owner يقدم الدليل، Risk Manager يراجع، Approver يعتمد، Auditor يقرأ الـ Audit Trail.

# 8) Risk Treatment Planning

| Decision | إمتى؟ | بعد القرار |
| --- | --- | --- |
| Modify / Mitigate | نخفض الخطر مع الحفاظ على العملية | Plan، owner، due date، budget، evidence، target residual |
| Retain / Accept | داخل الحدود أو تكلفة الخفض غير مبررة | مبرر، approver، expiry/review، monitoring |
| Avoid | نلغي التعرض من الأصل | إيقاف العملية/التقنية والتحقق من الإغلاق |
| Share / Transfer | ننقل جزءاً من الأثر لطرف آخر | Contract/SLA/Insurance وتحديد ما لا ينتقل |

Treatment ليس تعليقاً؛ هو التزام قابل للقياس ويجب تحديث status وdue dates وlinked controls.

# 9) مواضيع إضافية مهمة

## Risk Heat Map

تعرض Likelihood مقابل Impact بألوان الأولوية. مفيدة للإدارة، لكنها لا تغني عن الرقم والمعادلة والـ version.

## Score History & Audit Trail

سجل old/new value، user، timestamp، reason، evidence، approval لكل تغيير في L أو I أو CE أو Threshold؛ حتى نعرف لماذا تغير الخطر.

## Parameter Management

الإعدادات القابلة للتخصيص: scales، probability bands، axis weights، impact/scoring method، thresholds، CE weights، reduction cap، appetite/tolerance، override levels، rounding، review frequency. كل Domain له version وeffective date وصلاحيات.

## Data Quality, KRIs وSegregation of Duties

نمنع scores خارج 1–5، نطلب owner وreview date وسبب override، نراقب KRIs مثل failed MFA وdowntime، ولا نجعل منفذ Treatment هو صاحب الموافقة وeffectiveness review وحده.

# 10) Full Life Cycle

Identification → Assessment (Likelihood + Impact) → Inherent Score → Control Linking → CE Calculation → Residual Risk → Appetite Check → Governance/Override → Treatment Decision → Monitoring/Review → Closure.

Closure لا يعني progress=100 فقط؛ يلزم evidence وindependent effectiveness review وتأكيد أن residual مقبول أو أن الخطر لم يعد موجوداً.

# Formula Cheat Sheet

| Formula | المعادلة |
| --- | --- |
| Weighted Impact | Σ(score_i × weight_i) |
| Max Impact | max(score_i) |
| Average Impact | Σscore_i/n |
| Blended Impact | α×Weighted+(1−α)×Max |
| Multiplicative Risk | L×I |
| Weighted Additive | wL×L+wI×I |
| CE | .25D+.35O+.25C+.15T |
| Control Reduction | CE×ControlWeight |
| Effective Reduction | min(combined, .75) |
| Overall Residual | Inherent×(1−Reduction) |
| Axis Residual | InherentAxis×(1−AxisReduction) |
| Deviation Ratio | Actual/Configured Threshold |

# End-to-End Case Study: Unauthorised access to payroll data

نفس الأرقام من البداية للنهاية:

| Step | القيمة | الشرح |
| --- | --- | --- |
| Registration | Process=Payroll؛ Asset=Payroll DB؛ Threat=Phishing؛ Vulnerability=MFA disabled؛ Owner=HR IT | سيناريو قابل للإثبات |
| Likelihood | 4 | تعرض مرتفع ومحاولات phishing |
| Impact | Weighted=3.90 | F=4,Reg=3,Rep=4,Safety=1,Op=5,C=4,I=3,A=5 |
| Inherent | 4×3.90=15.60 | Very High حسب 15–19 |
| Controls | MFA CE=.80 weight=.60؛ Awareness CE=.70 weight=.50 | Roles: Likelihood + Both |
| Reduction | .48+.35=.83 → cap 75% | منع إزالة الخطر بالكامل |
| Residual | 15.60×.25=3.90 | Low حسب مثال thresholds |
| Appetite | Limit=4؛ Tolerance=9 | داخل Appetite؛ لا override |
| Treatment | Modify | تفعيل MFA، phishing simulation، review بعد 90 يوماً |
| Monitoring/Closure | Failed MFA، click rate، evidence، independent review | نغلق بعد التحقق وليس بالـ progress فقط |

جملة جاهزة: بدأنا بـ Inherent Score مرتفع، ثم خفضنا التعرض بالـ Controls. رغم أن reduction الخام 83%، طبق النظام cap عند 75%، فأصبح Residual 3.90 داخل Appetite. اخترنا Modify للحفاظ على العملية مع خفض الخطر، ثم نثبت الفاعلية بالأدلة ونراقب KRIs.

# أسئلة متوقعة من اللجنة وإجابات جاهزة

س: ما الفرق بين Inherent وResidual Risk؟
ج: Inherent قبل الضوابط؛ Residual بعدها. الفرق يوضح قيمة الـ Controls ولا يعني اختفاء الخطر.

س: لماذا أكثر من طريقة Impact؟
ج: لأن Domains مختلفة؛ Weighted يعكس الأولويات، Max يحمي المحور الحرج، Average متساوي، Blended يجمع الدقة والحذر، وMatrix يطبق سياسة ثابتة.

س: هل CE يعني وجود Control؟
ج: لا؛ يقيس Design وOperating وCoverage وTesting، لذلك الضابط غير المختبر أو محدود التغطية يحصل على CE منخفض.

س: لماذا cap عند 75%؟
ج: لمنع double counting والثقة الزائدة؛ دائماً يظل residual exposure.

س: متى نستخدم Axis Reduction؟
ج: عندما تؤثر الضوابط على محاور مختلفة ونحتاج تفسيراً واضحاً لكل محور.

س: الفرق بين Appetite وTolerance؟
ج: Appetite حد طبيعي؛ Tolerance أقصى انحراف مؤقت، وتجاوزه Breach.

س: هل Override يغير الحساب؟
ج: لا؛ هو قرار حوكمة منفصل له justification وapproval وexpiration وAudit Trail.

# خلاصة

قوة WADJET GRC ليست في معادلة واحدة، بل في ربط البيانات والـ Controls والـ Evidence والـ Governance والتاريخ الكامل لكل قرار.